СОВЕТ  ВЯРТСИЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXV СЕССИЯ  III  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 94

от «17» ноября  2016 года

«Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития с транспортной инфраструктуры на территории Вяртсильского городского поселения на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Вяртсильского городского поселения, постановляю

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Вяртсильского городского поселения на 2016-2021 годы.  (Приложение 1).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и в сети Интернет.

Глава Вяртсильского городского поселения                                        В. М. Пинигин

Председатель Совета Вяртсильского

городского поселения                                                                                Т. В. Логинова

Утверждено

Решением Совета депутатов

Вяртсильского городского поселения

№ 94  от 17.11. 2016 года

Муниципальная программа

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Вяртсильского городского поселения на 2016 – 2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Вяртсильского городского поселения на 2016 – 2021 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развитие транспортной инфраструктуры на территории Вяртсильского городского поселения на 2016-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Вяртсильского городского поселения; - Устав Вяртсильского городского поселения; |
| Разработчик программы | администрация Вяртсильского городского поселения |
| Исполнители программы | администрация Вяртсильского городского поселения |
| Контроль за реализацией программы | осуществляет администрация Вяртсильского городского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Вяртсильского городского поселения |
| Задачи программы | Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; Обеспечение более комфортных условий проживания населения Вяртсильского городского поселения; |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования | - Средства местного бюджета на 2016-2021 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Вяртсильского городского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1.  Демографическое развитие городского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации»  создано  Вяртсильского городское поселение, которое  входит  в  состав  муниципального  образования  Сортавальский муниципальный район. Административным центром Вяртсильского городского поселения является пгт. Вяртсиля.

На 1 января 2016 года общая численность поселения составляет   2982  человек.

Поселок Вяртсиля - административный центр городского поселения, центр местной хозяйственной активности. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным видом транспорта. По территории поселения проходит автомобильная дорога республиканского значения «Вяртсиля-Корписелька»,  соединяющая Вяртсильского городское поселение с г. Суоярви и обеспечивающая выход за пределы района и связь с областным центром и соседними регионами. Поселок Вяртсиля расположен в 65 км от районного центра  г. Сортавала. Общая протяженность дорог местного значения – 13,98 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития городского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Вяртсильского городского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |
| --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 3013 | 2964 | 2982 | 2982 |

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы:

- является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Вяртсильского городского поселения.

- В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Объемы и источники финансирования Программы:

- Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы:

- Срок действия программы 2016 – 2021 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-	состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Вяртсильского городского поселения, а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения:

- Реализация Программы осуществляется Администрацией Вяртсильского городского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

- В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Вяртсильского городского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

- Исполнителями Программы являются администрация Вяртсильского городского поселения и Совет депутатов Вяртсильского городского поселения.

- Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Вяртсильского городского поселения и Совет депутатов Вяртсильского городского поселения.

- Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

к Постановлению администрации

Вяртсильского городского поселения

№ 20/а  от 20.06.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Вяртсильского городского поселения на 2016 – 2021 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Вяртсильского городского поселения | 2016 г. | 499000 | администрация Вяртсильского городского поселения |
|  | Выполнение работ по подготовке проектной документации объекта «Ремонт моста через реку Юван-Йоки п. Вяртсиля, в районе здания клуба» | 2016 г. | 265472 | администрация Вяртсильского городского поселения |
|  | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по ул. Новая, Красноармейская в п. Вяртсиля | 2016 | 556000 | администрация Вяртсильского городского поселения |
|  | Реконструкция системы освещения автомобильных дорог | 2017-2021 | Объем финансирования определяется при разработке проектно-сметной документации | администрация Вяртсильского городского поселения |
|  | Переход на энергосберегающие технологии системы дорожного освещения автомобильных дорог | 2017-2021 | Объем финансирования определяется при разработке проектно-сметной документации | администрация Вяртсильского городского поселения |
|  | Разработка и организация дислокации дорожных знаков и дорожной разметки | 2017-2012 | Объем финансирования определяется при разработке проектно-сметной документации | администрация Вяртсильского городского поселения |
|  | Паспортизация и постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения | 2017-2021 | Объем финансирования определяется при разработке проектно-сметной документации | администрация Вяртсильского городского поселения |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорого местного значения | 2017-2021 | Объем финансирования определяется при разработке проектно-сметной документации | администрация Вяртсильского городского поселения |
|  | Текущий ремонт автомобильных дорого местного назначения | 2017-2021 | Объем финансирования определяется при разработке проектно-сметной документации | администрация Вяртсильского городского поселения |